Plano de Publicacao dos Seis Modulos no AVA

Ciclo 23 | Implantacao progressiva e controlada

Plano sugerido para subir o curso no AVA sem comprimir validacoes. O desenho usa marco relativo `T0`, libera os modulos em ondas curtas e preserva uma janela final para avaliacao transversal, feedback e ajuste fino da primeira oferta.

| Modelo de implantacao | Ondas progressivas por marco relativo |
| --- | --- |
| Janela sugerida | 47 dias entre preparacao e fechamento da primeira oferta |
| Dependencia central | Shell do curso e equipe de operacao AVA ativados em T0 |
| Aceite minimo | Modulo publicado, links ativos, atividade configurada e comunicacao emitida |
| Responsabilidade final | Coordenacao do curso + operacao AVA |

Sequencia sugerida

| Marco | Entrega | Acao principal | Saida operacional | Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | Preparacao do curso | Abrir a sala-mestra, cadastrar equipe, configurar categorias, politica de progresso e identidade visual. | Shell do curso, trilha, area de avisos, FAQ e suporte. | Shell validado e navegacao inicial aprovada. |
| T+5 dias | M1 | Publicar modulo de entrada com orientacao inicial, banco formativo e atividade curta de leitura de risco. | Pagina do modulo, roteiro do tutor, quizzes, casos e materiais de apoio. | Modulo visivel, links ativos, atividade final configurada. |
| T+12 dias | M2 | Liberar eixo preventivo de golpes digitais apos estabilizacao do fluxo inicial dos participantes. | Modulo, trilha de conclusao, mensagens padrao de suporte e avaliacao. | Conteudo aberto, nota de apoio ao aluno e check de usabilidade. |
| T+19 dias | M3 | Adicionar protecao de contas e autenticacao com reforco de continuidade segura. | Modulo, banco homologado, slides e referencias de apoio. | Navegacao, midias e questionarios testados. |
| T+26 dias | M4 | Publicar privacidade, dispositivos e redes sociais em janela propria para reduzir sobreposicao cognitiva. | Modulo, estudos de caso e orientacoes de moderacao. | Casos, feedbacks e regras de participacao revisados. |
| T+33 dias | M5 | Inserir modulo de transacoes e servicos digitais como ponte para jornadas cotidianas legitimamente suspeitas. | Modulo, slides, roteiros, banco final e mensagens operacionais. | Fluxos de pagamento, reserva e suporte apresentados de modo preventivo. |
| T+40 dias | M6 | Fechar a trilha com resposta segura a incidentes, registro minimo util e continuidade. | Modulo final, avaliacao cumulativa e orientacao de encerramento. | Modulo final publicado e avaliacao integradora testada. |
| T+47 dias | Fechamento | Aplicar avaliacao transversal, pesquisa de satisfacao e relatorio de primeira oferta. | Prova final, formulario de feedback e relatorio operacional. | Primeiro ciclo encerrado com dados minimos para ajuste. |

Ativos minimos por modulo

pagina do modulo com objetivo, carga, orientacao inicial e criterio de conclusao;

quizzes e estudos de caso carregados no AVA, com feedbacks revisados e ordem coerente de uso;

roteiro do tutor ou orientacao de mediação para lidar com duvidas recorrentes;

material complementar e mensagens padrao de suporte, quando houver midias, arquivos ou perguntas frequentes;

checagem final de links, permissões, notas, gatilhos de progresso e mensagem de encerramento do modulo.

Dependencias entre frentes

a frente de operacao AVA depende do quadro mestre para saber ordem de carga, aceite e responsaveis;

a comunicacao institucional depende da aprovacao da versao executiva e da definicao do marco `T0`;

a avaliacao transversal final depende da publicacao completa dos seis modulos e da integracao dos bancos no ambiente;

a rotina de atualizacao depende dos registros da primeira oferta, especialmente duvidas, erros recorrentes e pontos de atrito.

Recomendacao de governanca

A implantacao deve evitar publicacao simultanea de muitos modulos sem janela de estabilizacao. O ganho operacional esperado vem de uma liberacao progressiva, com check de navegacao, teste de atividade e leitura das primeiras duvidas antes da abertura do proximo modulo.